Экономические формулы

Таблица 1. Сводка (Dashboard)

| Показатель | Значение | Формула (для справки) |
| --- | --- | --- |
| CAPEX Итого | $14,608,000 | Сумма инвестиций |
| Годовая экономия | $1,63 млн | (OPEX_HOWO - OPEX_AHS) * 0.65 |
| Доп. Выручка | $10,0 млн | Доп. добыча * 1.5г/т * $60 * 0.06 |
| NPV (14%) | $20.18 млн | SUM(Дисконт. потоки) |
| IRR | ~39% | Внутренняя норма доходности |
| DPP | 3.8 года | Срок окупаемости дисконтированный |

Таблица 2. CAPEX (Инвестиции)

| № | Статья затрат | Обоснование | Сумма (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка БКС (20 ед.) | $500k * 20 | 10,000,000 |
| 2 | Инфраструктура связи | 5G/RTK + Оптоволокно | 1,280,000 |
| 3 | ПО и интеграция | FMS + Интегратор | 800,000 |
| 4 | Модернизация дорог | 10 км * $100k | 1,000,000 |
| 5 | Обучение и ПНР | Операторы + Инженеры | 200,000 |
| 6 | Резерв (10%) | Стандарт PMBOK | 1,328,000 |
| ИТОГО |  |  | $14,608,000 |

Таблица 3. OPEX (Сравнение)

| Статья | Базовый (35 HOWO) | Целевой (20 AHS) | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОТ | $1.33 млн | $0.18 млн | -86% |
| Топливо/Энергия | $1.55 млн | $0.83 млн | -46% |
| ТО/Ремонт | $0.37 млн | $0.18 млн | -51% |
| Шины | $0.44 млн | $0.30 млн | -31% |
| Лицензии ПО | $0 | $0.10 млн | Новая |
| Прочее | $0.37 млн | $0.16 млн | - |
| ИТОГО | $4.06 млн | $1.55 млн | -62% |
| С коэф. 0.65 |  | $1.63 млн (экономия) |  |

Таблица 4. Денежные потоки (Cash Flow)

| Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | -6.0 | -4.0 | -2.5 | -1.5 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Выручка | 0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Чистый CF | -6.0 | -1.76 | 2.78 | 6.18 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 10.28 |
| Коэф. диска | 1.00 | 0.88 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| NPV | -6.0 | -1.55 | 2.14 | 4.14 | 5.48 | 4.83 | 4.18 | 3.71 | 3.25 |
| Кумулятивный | -6.0 | -7.55 | -5.41 | -1.27 | +4.21 | ... | ... | ... | +20.18 |

Таблица 5. Допущения (Assumptions)

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Горизонт | 9 лет | 2027–2035 |
| Ставка дисконта | 14% | WACC + Риск |
| Налог на прибыль | 20% | НК РК |
| Цена золота | $60/г | Консервативно (Рынок ~$70) |
| Курс USD/KZT | 475 | Консервативно |
| Рост добычи | +30% | Относительно базы |
| Содержание Au | 1.5 г/т | Бенчмарк по региону |

Команда «ByteBurners»

2026 год